ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2018

dotyczące zamówienia powyżej 50.000 zł netto

45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4533000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne,

- ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości nr 160 w Wałbrzychu, w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości nr 160 w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego budynku przy ul. Niepodległości 160 w Wałbrzychu.

Zakres prac

Wykonanie odwodnienia, prawidłowego odprowadzenia wód opadowych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości nr 160 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności:

I ETAP – Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych:

- Demontaż istniejącej instalacji,

- Przebicie otworów w ścianach,

- Wykonanie nowej instalacji,

- Montaż monobloków pod liczniki gazowe,

- Zamurowanie otworów w stropach i ścianach,

- Próba szczelności instalacji

II ETAP -   Przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku:

- Demontaż starych pionów  instalacji wodnej,

- Wykonanie nowych pionów wodnych z rur PP,

- Izolacja termiczna pionów wodnych,

- Wymiana podejść do pomieszczeń kuchennych w lokalach mieszkalnych,

- Demontaż starej instalacji kanalizacyjnej,

- Wykonanie nowej instalacji PCV łączonej na wcisk o średnicach jak w projekcie,

- Podłączenie nowych pionów kanalizacyjnych do istniejących rur wywiewnych w poziomie strychu,

- Wykonanie podejść do pomieszczeń kuchni w lokalach mieszkalnych

- Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych

III ETAP – Odwodnienie, prawidłowe odprowadzenie wód opadowych wraz z izolacją ścian

- Pionowa izolacja ścian przyziemia,

- Pozioma izolacja ścian zewnętrznych,

- Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie drenażu z przerzutem wód drenarskich poprzez przepompownie do kanalizacji deszczowej,

- Podłączenie odpływów rur spustowych do kanalizacji deszczowej

Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.

- Wyżej wymienione roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną                    i z zachowaniem przepisów BHP.

- Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania określa załączona dokumentacja techniczna sporządzona przez:

  - Biuro Projektowo Usługowe Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward D. Krawczyk ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych oraz przedmiar robót - dot. odwodnienia, prawidłowego odprowadzenia wód opadowych oraz wymianę instalacji wodno –kanalizacyjnej

  - Projektowanie, Nadzorowanie Jan Barbierik ul. Witosa 64 58-306 Wałbrzych

- Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu robót budowlanych.

- Rozliczenie robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a zostały ujęte 
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. Podstawą wyceny tych robót będą stawki robocizny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, natomiast koszty materiałów zostaną określone na podstawie średnich cen w cennikach „SEKOCENBUD” dla województwa dolnośląskiego z kwartału, w którym Wykonawca składał swoją ofertę na wykonanie niniejszego zadania.

- Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.

- Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).

- We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów                 i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest możliwe tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar winien uwzględniać w cenach jednostkowych wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWNIENIA:

- Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie                       od 14.05.2018 do  30.09.2018 r.

- Miejsce wykonania zamówienia: Wałbrzych

- WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.

Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych w pkt 5 "Wykaz dokumentów"

- Zamawiający ma prawo wezwania wykonawcy w celu uzupełniania ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

- Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 4 "Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

- WYKAZ DOKUMENTÓW

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

  - Druk oferty (zał. nr 2)

  - Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8, zał. nr 9

  - Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze 
i złożoności porównywalnej z  przedmiotem zamówienia  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5)

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do DOIIB.

  - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt 4.1.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

- KRYTERIA OCENY OFERT

  - Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)

  - Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.

  - Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.

  - Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.

Kryterium 1 (K1) – cena

cena najniższa spośród ważnych ofert brutto

(K1) = ------------------------------------------------------- x 90%      1% - 1pkt

cena rozpatrywanej oferty brutto

Obliczenia w kryterium  (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:

- Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,

- Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.

Kryterium 2 (K2) – gwarancja/rękojmia na roboty budowlane

Punkty za kryterium 2 będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą

| Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) | 36 | 48 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 6 | 8 | 10 |

  - Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca            w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.

  - Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:

Łączna liczba punktów K=K1+K2

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca określi cenę ofertową (koszt): netto i brutto za całość robót określonych w formularzu ofertowym (zał. nr 2), wchodzących w skład całkowitej wartości zadania inwestycyjnego.

  - Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost    z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.

  - Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za  przedmiot umowy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót).

  - Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności powinna uwzględniać:

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót (np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy wraz z późniejszą likwidacją, koszty zajęcie pasa chodnika lub drogi, itp.), uzyskanie niezbędnych map geodezyjnych powykonawczych, wymaganych operatów powykonawczych, opinii kominiarskich, uzgodnień i decyzji niezbędnych do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć zasilanie placu budowy.

  - Podstawą obliczenia ceny są:

- dokumentacje projektowe (projekty budowlane i wykonawcze),

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacje techniczne  materiałowe,

- Decyzja pozwolenia na budowę nr 1115/2016 z dnia 16.11.2016r na wykonanie odwodnienia, prawidłowego odprowadzenia wód opadowych oraz wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynków przy ul. Niepodległości 160 
w Wałbrzychu

- Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego nr BAB.6740.1148.2016, DW/11438/12/2016 
z dnia 16.12.2016

- Decyzja pozwolenia na budowę nr 889/2016 z dnia 13.09.2016 na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Niepodległości 160 w Wałbrzychu

- Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego nr BAB.6740.869.2016, DW/9679/10/2016 z dnia 27.10.2016

oraz inne wytyczne określone w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy.

Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

  - Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe, którego ostateczna wartość ustalona zostanie kosztorysem powykonawczym, płatne po wykonaniu i odbiorze kolejnych etapów.

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Należy zwrócić szczególną uwagę na stawkę podatku VAT, jaka winna być zastosowana do danego rodzaju robót budowlanych.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Niepodległości nr 160 w Wałbrzychu – zapytanie ofertowe nr 22/2018. Nie otwierać przed dniem 26.04.2018 r. do godz. 11.00

  - Dokumentacja techniczna znajduję się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- ZAWARCIE UMOWY

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie                      do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

  - Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej                          w dniu podpisania umowy:

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości          (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z  póżn. zm.)

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 160 w Wałbrzychu .

  - W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy       w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową                    i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie                            z obowiązującym prawem

  - Istotne postanowienia umowne.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki                           i postanowienia.

- INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy    a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  - Oferty należy składać w terminie do dnia: 26.04.2018 r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).

  - Termin otwarcia ofert: 26.04.2018 r. godz. 11.00

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA:

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:

- nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu

- których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl,

Marlena Inglot (tel. 74 887 05 10), e-mail: inglot-m@mzbwalbrzych.pl ,

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTNIA OFERTOWEGO:

Nr 1. Dokumentacje techniczne

Nr 2. Wzór oferty

Nr 3. Wzór umowy

Nr 4. Wykaz osób

Nr 5. Oświadczenie wykonawcy z wykazem robót

Nr 6. Przedmiar robót – instalacja gazowa

Nr 7. Przedmiar robót – instalacja wodno-kanalizacyjna

Nr 8. Przedmiar robót – izolacja pionowa i pozioma

Nr 9. Przedmiar robót - drenaż